Projeto Assistente de IA para Licitações
Requisitos do Projeto

# Contexto do Projeto
## Objetivo do Negócio
O objetivo principal é desenvolver uma aplicação web que utilize Inteligência Artificial para simplificar e otimizar o processo de elaboração de documentos, como DFD, ETP, TR, entre outros. A solução visa gerar documentos padronizados, reduzindo o tempo em atividades manuais, minimizando erros e inconsistências.
## Objetivo desse Documento
Este documento tem como objetivo detalhar os requisitos funcionais e não funcionais, as tecnologias utilizadas, os stakeholders, o escopo e demais diretrizes para o desenvolvimento do Assistente de IA para Licitações, garantindo alinhamento entre todos os envolvidos.
## Stakeholders
- Usuários Finais – servidores públicos da Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação (SMCIT), responsáveis por elaborar, revisar e utilizar os documentos gerados pelo sistema.
- Cliente – Andre Luis da Silva Antunes, responsável por aprovar o andamento do projeto, validar entregas e garantir que as necessidades dos usuários finais sejam atendidas.
- Equipe de Desenvolvimento e suporte técnico – Composta pelos estagiários Weverton Vieira Ribeiro, Chandler André Morais Mariano e Diogo Negrelli Ferreira.
- Consultor técnico – Christoffer Correa Klein, profissional que oferece suporte especializado, orientações técnicas e validações durante o desenvolvimento e implantação do sistema.
## Escopo
- Sistema de usuários relacionado ao IPM.
- Modelos de documentos e formulários dinâmicos vinculados.
- Edição de documentos com infoboxes explicativos.
- Assistente de IA para preencher em tempo real os campos do documento de acordo com as respostas do formulário, e ajudar na edição com autocompletar e sugestões.
- Exportação dos documentos em PDF.
- Salvamento automático de rascunhos.

### Não Escopo
- Integrações com sistemas de outros setores fora da SMCIT (exceto integração futura).
- Funcionalidades que não envolvam diretamente a criação, edição ou exportação de documentos.
### Escopo Adicional
- Possibilidade de abranger o uso do sistema para atender outros setores da prefeitura.
- Integração de arquivos com o IPM.
# Coleta de Requisitos
## Funcionais
Sistema de usuários
  1. Login, logout
  2. Utilizar os usuários do IPM
  3. Permissões diferentes
Formulários e documentos
  1. O sistema deve ter várias opções de modelos de documentos, como DFD, ETP, TR, etc…
  2. O modelo de documento e o formulário devem ser ambos exibidos ao mesmo tempo
  3. Modelo de formulário com perguntas diretas e campos para preencher de acordo com as informações necessárias para cada tipo de documento
  4. O formulário deve ser opcional, podendo ser desativado e ativado a qualquer momento, dando a liberdade do usuário preencher os campos do documento manualmente
  5. Durante a edição manual, ao interagir com um campo, aparecer uma infobox com um pequeno texto resumindo o que é aquele campo e o que deve conter.
  6. Permitir a edição em tempo real, mesmo que usuário ainda não tenha terminado de responder o fomulário
IA para geração de textos
  1. Utilizar IA para gerar automaticamente textos para os campos do documento com base nas entradas do usuário no formulário e prompts predefinidos
  2. A geração dos textos e sua inserção no documento devem ser feitas em tempo real, conforme o usuário for preenchendo o formulário
  3. A IA deve servir também como assistente durante a edição de campos manualmente, com autocompletar e sugestões.
Exportação e armazenamento do documento
  1. Ao terminar de responder o formulário, ou preencher todos os campos necessários, dar a opção do usuário visualizar e/ou baixar o documento em formato PDF
  1. Salvar sempre o rascunho mais recente a cada alteração feita no documento, para que o usuário possa acessá-lo novamente

## Não Funcionais

Desempenho
  1. O sistema deve responder as ações do usuário em no máximo 2 segundos
  2. A geração dos textos com IA deve ser concluída com uma média de até 10 segundos
Escalabilidade
  1. Suportar 100 usuários simultâneos
  2. Permitir escalabilidade do back-end
Usabilidade
  1. Ser acessível via navegador
  2. Interface responsiva
Manutenibilidade
  1. Seguir boas práticas de desenvolvimento e padrões definidos
Disponibilidade
  1. O sistema deve estar disponível pelo menos 99% do tempo durante horário comercial

## Requisitos de Negócio
- Entregar um sistema que otimize o tempo dos servidores, padronize documentos e reduza erros manuais.
- Facilitar uso por meio de IA e interface intuitiva.
## Requisitos Legais
- Garantir sigilo e segurança das informações de documentos e rascunhos.
- Cumprir políticas de TI e proteção de dados vigentes na administração pública.
# Ferramentas e Tecnologias
- Back-end: Laravel.
- Front-end: Vue.js.
- Biblioteca para geração de PDF: mPDF.
- IA: Llama 3.0.
- Versionamento: Git/GitHub.
# Cronograma

Fase 1 – Levantamento de Requisitos	Entrevistas, validação de requisitos, aprovação do escopo.	Semana 1

Fase 2 – Especificação e Esboço	Prototipagem de telas, fluxos de usuário e arquitetura técnica.	Semana 2

Fase 3 – Desenvolvimento	Codificação do back-end, front-end, integração com IA e geração de PDF.	Semanas 3-7

Fase 4 – Testes e Ajustes	Testes unitários, de integração e homologação.	Semanas 8-9

Fase 5 – Deploy e Treinamento	Publicação em produção e capacitação dos usuários finais.	Semana 10

# Recursos e Equipe
- Diogo Negrelli Ferreira (Desenvolvedor Back-end) - Responsável pelo desenvolvimento da API utilizando Laravel, manutenção de rotas e integração com o banco de dados.
- Weverton Vieira Ribeiro (Desenvolvedor Back-end / IA) - Responsável pelo desenvolvimento da API utilizando Laravel, manutenção de rotas, integração com o banco de dados e implementação da camada de Inteligência Artificial incluindo integração, ajustes de prompts e geração de textos automáticos.
- Chandler André Morais Mariano (Desenvolvedor Front-end) - Responsável pela criação das interfaces com Vue.js, integração com o back-end, usabilidade e experiência do usuário.
- Christoffer Correa Klein (Consultor Técnico) - Oferece orientação técnica, validação de soluções e apoio para decisões de arquitetura do sistema.
# Riscos
- Dependência da IA: A qualidade dos textos gerados pode não atender 100% das necessidades do usuário final. Mitigação: possibilidade de edição manual e feedback para melhorias.
- Segurança de dados: Vazamento de informações ou perda de rascunhos. Mitigação: backups regulares, criptografia e políticas de acesso.
# Critérios de Aceitação e Financeiro
O sistema deverá ser funcional, contemplando recursos de login e logout, além de um controle de permissões para os usuários. Será possível criar e editar modelos de documentos que contenham formulários dinâmicos opcionais. Além disso, o sistema contará com inteligência artificial integrada para geração de textos em tempo real a partir das respostas do formulário, assim como um assistente que ajudará na edição dos documentos. Para garantir a segurança e a continuidade do trabalho, haverá um recurso de salvamento automático de rascunhos. Também estará disponível a exportação dos documentos em formato PDF, facilitando o compartilhamento e arquivamento.
Quanto ao aspecto financeiro, o desenvolvimento do projeto será realizado internamente pela equipe da SMCIT, sem a necessidade de contratações externas significativas além de possíveis custos de infraestrutura (hospedagem escalável, manutenção de IA).
## DEFINIR AS FASES DE ENTREGA
### Fase 1 – Definição dos Requisitos
### Fase 2 – Esboço de Telas (figma)
https://www.figma.com/design/pvpq4XxPAg7vkFDgVwBVd2/Sistema-DOC-PDF?node-id=109-546&t=SpNdUwsgBwZ5yZei-0
### Fase 3 – Esboço de Fluxos
https://app.diagrams.net/?src=about#Hdiogonegrelli%2FLicitacao-pdf%2Fmain%2FDiagrama%20sem%20nome.drawio#%7B%22pageId%22%3A%22eTePX0qYgIF2BRsvLLy3%22%7D
### Fase 4 – Desenvolvimento e testes do sistema
### Fase 5 – Deploy e homologação
# Entrega do Produto
O produto final será considerado entregue quando o sistema estiver funcional, implantado em ambiente de produção, disponível para os usuários finais e validado de acordo com os critérios de aceitação. Inclui documentação técnica e treinamento básico, garantindo total alinhamento com os requisitos descritos neste documento.